Návrh smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:			Obec Drahkov

se sídlem:			Drahkov 12, 336 01 Blovice

IČ:				00574171

Zastoupená:			starostou obce Jiřím Bínou

Bankovní spojení:		KB a.s., č.ú.: 27124361/0100

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel:			doplnit !

se sídlem: 			doplnit !

IČO: 				doplnit !

DIČ: 				doplnit !

Zastoupený:			doplnit !

Bankovní spojení: 		doplnit !

Jednající ve věcech smluvních: 	doplnit !

Ve věcech technických: 		doplnit !

Stavbyvedoucí:			doplnit !, číslo autorizace ...........

dále jen jako „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto:

Smlouvu o dílo

čl. 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele pro objednatele realizovat stavební činnost dle zadání objednatele.

čl. 2

Předmět plnění

- Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce místních komunikací – 2. etapa“ v obci Drahkov, k.ú. Drahkov (dále jen „dílo“), v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a podle soupisu prací, dodávek a služeb, který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle této smlouvy.

- Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.

- Provedení všech atestů a zkoušek, kterými bude prokázáno bezvadné provedení díla, zejména vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy nebo českými technickými normami a předání dokladů o nich objednateli, musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.

- Kdykoliv v průběhu provádění díla může objednatel jednostranně změnit rozsah prováděného díla, a to jak jeho zúžením (méněpráce) či rozšířením (vícepráce).

- Zhotovitel prohlašuje, že si místo provádění díla prohlédl, potřebnou dokumentaci prostudoval a neshledal na něm žádných překážek pro provádění díla, jakož se i seznámil se stavem inženýrských sítí, stanovisky správců sítí a stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

čl. 3

Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve výši ..........................,-- Kč (slovy ................................................. korun českých) bez DPH. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

- Smluvní strany prohlašují výslovně, že:

  - součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací,

  - cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a uložení stavebního odpadu a suti a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby sjednaného dokončení díla,

  - cena je neměnná až do doby poslední platby, s výjimkami uvedenými v této smlouvě.

- Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- Cena díla může být zvýšena pouze v případě, že objednatel bude požadovat provedení víceprací, a ohledně jejich rozsahu a jejich ocenění bude smluvními stranami přijat písemný dodatek.

- V případě, že bude objednatel požadovat omezení rozsahu prováděného díla (méněpráce), bude cena méněprací odečtena od celkové ceny díla. Cena méněprací bude určena podle cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí cenové nabídky, a nebude-li tento k dispozici a mezi smluvními stranami nedojde k dohodě, určí cenu méněprací osoba, která zpracovala projektovou dokumentaci díla.

čl. 4

Platební podmínky

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

- Smluvní strany se dohodly, že řádně vystavený daňový doklad (dále jen faktura) je splatný ve lhůtě 30 dnů od data jejího doručení objednateli. Pro konečnou fakturu se tato splatnost počítá ode dne předání díla včetně odstranění zjištěných vad a nedodělků a její lhůta splatnosti nekončí před lhůtou splatnosti vyúčtovaných a poptaných smluvních pokut.

- Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur vyhotovených zhotovitelem maximálně jedenkrát měsíčně samostatně na uznatelné a neuznatelné náklady, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel bude akceptovat pokyny objednatele na samostatné vyčíslení (rozdělení) nákladů podle případných požadavků poskytovatele dotace. Faktury zhotovitele musí splňovat všechny náležitosti faktury podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, zejména:

  - obchodní jméno, sídlo, IČO a daňové identifikační číslo zhotovitele,

  - v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky,

  - název a přesnou adresu objednatele,

  - pořadové číslo faktury a den jejího vystavení,

  - rozsah fakturovaného plnění dle článku 2 této smlouvy a datum jeho odsouhlasení objednatelem,

  - výši fakturované ceny bez daně z přidané hodnoty a s daní,

  - sazbu daně z přidané hodnoty a její fakturovanou výši,

  - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,

  - podpis oprávněné osoby zhotovitele,

  - data vystavení, splatnosti a uskutečnění zdanitelného plnění

  - přílohu – soupis provedených prací oceněný zhotovitelem v souladu s cenovou nabídkou

- K faktuře zhotovitel doloží v kopii objednatelem podepsaný zápis ve stavebním deníku, kterým objednatel potvrdí, že dílo bylo řádně dokončeno. Faktura bude objednateli doručena do 15 dnů po ukončení díla.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 5 pracovních dnů od jejího obdržení, pokud neobsahuje dále uvedené náležitosti vyžadované pro daňový doklad nebo pro zjevné chyby nebo nesprávnosti, které musí jmenovitě vytknout. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, platí, že s obsahem takové faktury souhlasí a je jím vázán. Vrácením se rozumí její předání zhotoviteli nebo doporučeně poštovní přepravě.

čl. 5

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději do 30.6.2018, termín zahájení prací bude stanoven písemnou dohodou smluvních stran.

- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně nabídnuté plnění převzít i před datem uvedeným v předchozím odstavci, na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně 5 pracovních dní předem, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné a to v případě, že budou splněny podmínky pro předání díla (jeho dokončení apod.).

- Doba plnění se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl vícepráce objednatele dodatečně písemně ve stavebním deníku vyžádané, o čemž bude smluvními stranami proveden zápis ve stavebním deníku.

- Termín předání předmětu díla může být přiměřeně prodloužen, jestliže přerušení prací zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a navrhnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. Shora uvedené ustanovení se neužije v případě, že navzdory okolnostem vyšší moci mohly být prováděny jiné práce na díle.

- Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky a bude potvrzeno písemnou dohodou smluvních stran.

čl. 6

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník, který vede pověřený pracovník zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný objednateli. Pro náležitosti stavebního deníku a zápisy v něm platí ustanovení § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední uplatněné vady. Originál deníku je povinen zhotovitel předat objednateli.

- Objednatel je oprávněn do stavebního deníku nahlížet a činit do něj své záznamy a vyjadřovat se k záznamům zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že pokud k provedenému zápisu do deníku nepřipojí druhá strana do 5 pracovních dnů své námitky, platí, že se zápisem souhlasí.

- Stavební deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel povinen vydat objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že místo objednatele je provádění díla oprávněna kontrolovat také třetí osoba, určená objednatelem. Informování této osoby zhotovitelem se zhotovitel nezbavuje povinnosti, aby náležitě informoval i objednatele. Tato osoba je oprávněna jménem objednatele pozastavit provádění prací zhotovitelem, a to v případě jejich nekvalitního provádění.

- Zhotovitel je povinen na pracovišti a stavbě zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel je dále povinen vyklizené pracoviště předat objednateli do 3 pracovních dnů od odevzdání a převzetí díla.

- Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen na své náklady uložit na místě určeném k ukládání této suti.

čl. 7

Předání a převzetí předmětu díla

- Zhotovitel je povinen o dokončení a termínu předání předmětu díla vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních dnů předem.

- K předání je zhotovitel povinen připravit veškeré potřebné atesty, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy apod. podle příslušných technických norem a předpisů.

- Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně dokončené dílo. Pro účely této smlouvy se za řádně dokončené dílo považuje dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

- O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis, z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho dokončení nebo dokončení části, která je k předání a převzetí určena.

- Vady a nedodělky zjištěné při prohlídce musí být objednatelem uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla, přičemž zhotovitel je povinen k zápisu objednatele připojit své vyjádření, zda zjištěné vady a nedodělky uznává a jaká opatření učiní a v jakém termínu.

- Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno.

- Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a staveniště mu předat o čemž bude smluvními stranami pořízen zápis ve stavebním deníku. V případě pozdního předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude po dohodě stran přiměřeně prodloužena také doba plnění.

- Objednatel prohlašuje, že staveniště není zatíženo právy třetích osob, která by zatěžovala nebo znemožňovala řádné provedení díla.

- Objednatel prohlašuje, že ke dni zahájení stavby byl vydán souhlas správních a jiných orgánů dotčených prováděním díla.

čl. 8

Další ujednání

- Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní měření spotřeby el. energie, vody a vlastní sociální zařízení.

- Vlastníkem díla je od jeho počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je osobou odpovědnou za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetím osobám na majetku.

Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti podnikatelů – č. pojistné smlouvy doplnit.

- Stavbu povede autorizovaná osoba – doplnit, osvědčení o autorizaci č. doplnit.

- Na stavbě budou probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány při předání staveniště.

- Zhotovitel díla při uzavírání smlouvy o dílo si je vědom skutečností, že jsou splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo, že lze předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace smlouvy o dílo a nebo, že tyto podmínky byly v průběhu realizace stavby splněny je povinen tyto skutečnosti oznámit objednateli díla.

čl. 9

Záruka, odpovědnost za vady díla, reklamace

- Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce s vynaložením potřebné odborné péče. Při předání hotové stavby bude zhotovitel garantovat soulad stavby s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. délky, šířky, hloubky atd., stabilitu konstrukcí a jejich životnost.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uběhne od oznámení příslušné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

- Zhotovitel je vůči objednateli povinný ze záruky na jakost i za část díla provedenou subdodavatelem.

- Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním objednatele.

- Zhotovitel je povinen oznámené vady neprodleně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené vady díla a možností jejího odstranění a dále je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady.

- V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po oznámení objednatele zajistit její odstranění, nejpozději do 24 hodin od oznámení. Za havarijní vady se považují vady, které hrubě ztěžují a znemožňují užívání díla či jeho části, nebo vady, které způsobují další škody.

- Nedojde-li k odstranění vad ze strany zhotovitele ani ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů a u havarijních vad dalších 48 hodin, je objednavatel oprávněn vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a náklady vynaložené na odstranění vad zhotoviteli vyúčtovat a to spolu se smluvní pokutou 50 % vynaložených nákladů na odstranění vad.

čl. 10

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy mimo právními předpisy stanovené případy také v případě, že zhotovitel bude dílo provádět v rozporu s touto smlouvou či jejími podklady a nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě (max. však do 15 dnů) poté, co objednatel zhotovitele na možnost odstoupení písemně upozorní.

- Odstoupení musí odstupující písemně oznámit druhé straně, přičemž smlouva zaniká dnem doručení tohoto oznámení.

- Po odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran smluvní strany provedou inventarizaci doposud provedených prací a dodaného plnění a přijatých plateb, a to do 10 dnů od sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.

čl. 11

Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0.2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s neodstraněním každé jednotlivé vady.

- Pro případ prodlení s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžitých plnění vůči zhotoviteli je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené dle „Nařízení vlády č.351/2013 Sb.“.

- Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty v dané věci.

- Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.

čl. 12

Závěrečná ustanovení

- Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

1) Smlouva o dílo

2) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (zadávací dokumentace)

- Pro vzájemné vztahy účastníků platí a jsou rozhodné obecně závazné předpisy právního řádu České republiky.

- Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě účastníků, a to výhradně písemnou formou. Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými změnami nebo dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za které se také považují zápisy ve stavebním deníku podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 2 stejnopisech včetně všech jejích příloh s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po jednom vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

1) Harmonogram postupu prací

2) Položkový rozpočet zhotovitele

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášení svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, zejména s ohledem na rozsah díla a jeho cenu. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce, místa a data připojení podpisů:

Za objednatele:		Za zhotovitele:

V Drahkově dne ……….......... 2017		V .......................... dne .................. 2017

...................................................		...................................................

Jiří Bína, starosta obce		jméno, funkce

Obec Drahkov		název společnosti